# Termo de Abertura de Projeto - *Project Charter*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Empresa / Órgão / Setor/ Programa:** <Techinovashop; Comitê de direção, setor de projetos; programa de criação> | | | |
| **Nome do projeto:** | **Criação do e-commerce do techinovashop.** | | |
| **Gerente do projeto:** | **Daniel Garcia de Oliveira** | | |
| **Elaborado por:** | <Daniel Garcia de Oliveira, Gerente de Projetos> | **Versão:** | 1.0 |
| **Aprovado por:** | <Daniel Garcia de Oliveira, Gerente de Projetos> | | |
| **Assinatura:** | Danielgarcideoliveira | **Data de aprovação:** | 15/05/24 |

|  |
| --- |
| **Justificativa do projeto** |
| **Marca com fraca presença digital:** A ausência de um e-commerce limita a presença digital da Tech Inovashop, dificultando o reconhecimento da marca no mercado.  Atrai novos clientes ,expor e vender produtos de forma eficiente, além de muitos outros benefícios. |

|  |
| --- |
| **Objetivo(s) do Projeto** |
| Desenvolver um e-commerce robusto e amigável para a Tech Inovashop, maximizando as vendas online e fortalecendo a presença digital da empresa, **Aumento da receita:** O e-commerce impulsionará as vendas online da empresa, gerando um crescimento significativo na receita, **expansão do mercado:** A plataforma online permitirá que a Tech Inovashop alcance novos clientes em todo o Brasil, expandindo seu mercado e potencializando seu crescimento. |

|  |
| --- |
| **Descrição do produto do projeto** |
| **Loja virtual completa :**Interface amigável e intuitiva, com design moderno e responsivo, otimizada para diferentes dispositivos (desktop, tablet e mobile), **Carrinho de compras e checkout simplificados:**Processo de checkout rápido e seguro, com diversas opções de pagamento (cartão de crédito, boleto bancário, PIX, etc.), **Gestão de produtos e pedidos eficiente:** Painel administrativo completo para gerenciamento de produtos, pedidos, clientes e estoque, **Integração com sistemas da empresa:** Integração com o sistema de gestão de estoque da Tech Inovashop para garantir a atualização automática do estoque na plataforma de e-commerce. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Premissas (hipóteses) e restrições para o projeto** | |
| **Premissas (hipóteses)** | **Restrições** |
| A equipe da Tech Inovashop estará disponível e colaborativa durante todo o projeto.  A equipe de desenvolvimento do projeto possui expertise em desenvolvimento de e-commerce e tecnologias relevantes.  A empresa possui infraestrutura de TI adequada para o e-commerce. | **Custo do projeto:** O projeto deve ser desenvolvido dentro do orçamento definido pela Tech Inovashop.  **Prazo do projeto:** O e-commerce deve ser lançado dentro do prazo definido pela Tech Inovashop.  **Recursos humanos:** A equipe de desenvolvimento possui um número limitado de membros. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Macro Fases, prazos e custo** | | |
| **Macro fase** | **Data limite** | **Custo** |
| Desenvolvimento da Plataforma | 15 de outubro de 2024 | R$ 250.000,00 |
| Integração com Sistemas | 31 de outubro de 2024 | R$ 50.000,00 |
| Monitoramento e Análise de Resultados | 30 de novembro de 2024 | R$ 50.000,00 |
| **Custo total** | | R$ 350.000,00 |

|  |
| --- |
| **Principais envolvidos** |
| **Gerente de Projeto:** Responsável pelo planejamento, execução e controle do projeto.  **Desenvolvedores:** Responsáveis pelo desenvolvimento da plataforma de e-commerce e integrações com sistemas.  **Equipe da Tech Inovashop: Diretor de Marketing:** Responsável pela aprovação do projeto e definição dos objetivos de marketing.  **Gerente de Produto:** Responsável por fornecer informações sobre os produtos e serviços da Tech Inovashop. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Designação de gerente** | |
| Gerente do projeto | Daniel Garcia de Oliveira/Gerente de projeto |
| Limites de autoridade |  **Planejar e executar o projeto de acordo com o cronograma, orçamento e objetivos definidos.**   **Gerenciar a equipe de desenvolvimento e garantir que o trabalho seja realizado de acordo com os prazos e padrões de qualidade.**   **Comunicar-se com a equipe da Tech Inovashop e demais partes interessadas sobre o andamento do projeto.** |