|  |  |
| --- | --- |
| Cronograma | 2024 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Empresa / Órgão / Setor/ Programa:** Techinovashop; Comitê de Direção, setor de projetos; programa de criação | |
| **Nome do projeto: Criação do e-commerce do techinovashop.** | |
| **Gerente do projeto: Daniel Garcia de Oliveira** | |
| **Elaborado por:** <Daniel Garcia de Oliveira, Gerente de Projetos> | **Versão:** 1.0 |
| **Aprovado por:** <Daniel Garcia de Oliveira, Gerente de Projetos> | |
| **Assinatura: Daniel Garcia de Oliveira** | **Data de aprovação:**20/05/2024 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase do projeto | Início | Fim | Fase do projeto | Início | Fim |
| **Definição das equipes** | 15/05/2024 | 16/05/2024 | **Planejamento e Desenvolvimento do Projeto** | 20/05/2024 | 21/05/2024 |
| **Capacidade Empresarial** | 17/05/2024 | 18/05/2024 | **Resumo Executivo** | 22/05/2024 | 23/05/2024 |
| **O produto / serviço** | 18/05/2024 | 19/05/2024 | **Montagem do projeto** | 24/05/2024 | 25/05/2024 |
| **O mercado** | 19/05/2024 | 20/05/2024 | **Entrega final do projeto** | 26/05/2024 | 27/05/2024 |
|  |  |  |  |  |  |