# Modelo de Estrutura Analítica do Projeto (Gráfica)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Empresa / Órgão / Setor/ Programa:** <Techinovashop; Comitê de direção, setor de projetos; programa de criação> | | | |
| **Nome do projeto:** | **Criação do e-commerce do techinovashop.** | | |
| **Gerente do projeto:** | Daniel Garcia de Oliveira | | |
| **Elaborado por:** | <Daniel Garcia de Oliveira, Gerente de Projetos> | **Versão:** | 1.0 |
| **Aprovado por:** | <Daniel Garcia de Oliveira, Gerente de Projetos> | | |
| **Assinatura:** | Daniel Garcia de Oliveira | **Data de aprovação:** | 22/05/2024 |



©

# Modelo de Dicionário do EAP (DEAP)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Empresa / Órgão / Setor/ Programa:** <Techinovashop; Comitê de direção, setor de projetos; programa de criação> | | | |
| **Nome do projeto:** | **Criação do e-commerce do techinovashop.** | | |
| **Gerente do projeto:** | Daniel Garcia de Oliveira | | |
| **Elaborado por:** | <Daniel Garcia de Oliveira, Gerente de Projetos> | **Versão:** | 1.0 |
| **Aprovado por:** | <Daniel Garcia de Oliveira, Gerente de Projetos> | | |
| **Assinatura:** | Daniel Garcia de Oliveira | **Data de aprovação:** | 22/05/2024 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***IDENTIFICAÇÃO DA EAP*** | ***PACOTE DE TRABALHO*** | ***DESCRIÇÃO*** | ***CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO*** |
| PT 1.1  PT 1.2  PT 1.3 | Elaboração do Plano de Projeto Detalhado  Realização da Análise de Requisitos  Elaboração da Especificação Técnica | Esta área engloba as atividades de planejamento detalhado do projeto, análise de requisitos e especificação técnica.  Esta área engloba as atividades de desenvolvimento do protótipo funcional, da versão beta e da plataforma de e-commerce.  Esta área engloba as atividades de implementação do e-commerce em produção, treinamento da equipe, campanha de lançamento e suporte ao cliente. | O Plano de Projeto Detalhado deve estar documentado e contemplar os objetivos, escopo, cronograma, orçamento, equipe, riscos e plano de comunicação do projeto. <br>- O Plano de Projeto Detalhado deve ser aprovado por todas as partes interessadas.  Os requisitos do e-commerce devem ser coletados e documentados de forma clara e concisa. Os requisitos devem ser validados por stakeholders e usuários finais.  - A Especificação Técnica deve descrever a arquitetura do sistema, componentes, tecnologias e interfaces do e-commerce. A Especificação Técnica deve ser aprovada por todas as partes interessadas. |